MindSpace

Маркетплейс психологов

Business Requirements Document

| Версия | 2.0 (переработан) |
| --- | --- |
| Статус | Draft — на согласовании |
| Автор | Тезикова Елена |
| Дата | Май 2026 |

Оглавление

1. Введение	2

1.1 Назначение документа	2

1.2 Аудитория документа	2

1.3 Границы проекта	2

2. Бизнес-контекст	3

2.1 Описание проблемы	3

2.2 Бизнес-возможность	3

2.3 Бизнес-цели	3

3. Заинтересованные стороны	4

4. Пользовательские персоны	5

4.1 Персона 1 — Клиент: Анна, 29 лет	5

4.2 Персона 2 — Психолог: Дмитрий, 35 лет	5

4.3 Персона 3 — Администратор платформы: Мария, 32 года	5

5. Ключевые бизнес-процессы	6

5.1 Процесс записи на сессию (To-Be)	6

5.2 Политика отмен и возвратов	6

5.3 Процесс верификации психолога	6

6. Высокоуровневые требования	7

6.1 Функциональные требования	7

6.2 Нефункциональные требования	8

7. Ограничения и допущения	8

7.1 Ограничения	8

7.2 Допущения	8

8. Риски проекта	9

9. Критерии успеха MVP	10

10. Зависимости проекта	10

11. Глоссарий	11

12. История изменений документа	12

1. Введение

1.1 Назначение документа

Настоящий документ (BRD — Business Requirements Document) описывает бизнес-цели, контекст, заинтересованные стороны, высокоуровневые функциональные и нефункциональные требования к платформе MindSpace — маркетплейсу для подбора психологов и записи на сессии.

Документ является основой для разработки Функциональных Спецификаций (FSD), технических заданий и плана тестирования. Все требования сформулированы на уровне бизнес-потребностей, без привязки к конкретным технологическим решениям.

1.2 Аудитория документа

| Аудитория | Цель использования | Разделы |
| --- | --- | --- |
| Владелец продукта / Заказчик | Подтверждение бизнес-целей и приоритетов | 1–3, 8 |
| Бизнес-аналитик | Основа для FSD и User Stories | Все разделы |
| Технический лид / Архитектор | Нефункциональные требования, ограничения | 5.2, 6, 9 |
| QA-инженер | Критерии приёмки, бизнес-процессы | 5, 7, 8 |
| Юридический отдел | Регуляторные требования, ограничения | 6, 9 |

1.3 Границы проекта

В границах проекта (MVP):

- Подбор психолога по параметрам (специализация, формат, цена, язык, доступность)

- Верификация психологов (образование, документы, проверка подлинности)

- Бронирование и управление сессиями (создание, подтверждение, отмена)

- Онлайн-оплата через платёжный провайдер с фискализацией (54-ФЗ)

- Выплаты психологам за проведённые сессии

- Система отзывов с модерацией

- Уведомления (email, Telegram)

- Политика отмен и возвратов

Вне границ (возможные будущие фазы):

- Встроенный видеозвонок (сессии проводятся во внешних сервисах)

- Групповые сессии

- Корпоративные тарифы и B2B-модуль

- Мобильное приложение (iOS / Android)

- Программа лояльности и геймификация

- AI-подбор психолога

2. Бизнес-контекст

2.1 Описание проблемы

| # | Проблема | Кого затрагивает | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сложно найти психолога с нужной специализацией и форматом работы | Клиент | Отказ от помощи, обращение к непроверенным специалистам |
| 2 | Нет прозрачной верификации специалистов | Клиент | Риск попасть к неквалифицированному или мошеннику |
| 3 | Запись через мессенджеры и звонки неудобна, отнимает время | Клиент, Психолог | Потеря клиентов, административная нагрузка |
| 4 | Психологи тратят время на административные задачи (запись, оплата, напоминания) | Психолог | Меньше времени на практику, профессиональное выгорание |
| 5 | Нет единого места для управления расписанием и платежами | Психолог | Ошибки в записи, потеря дохода, двойные бронирования |
| 6 | Отсутствует прозрачная политика отмен и возвратов | Клиент, Психолог | Конфликты, финансовые потери, негативный опыт |

2.2 Бизнес-возможность

Рынок онлайн-психологической помощи в России растёт: после 2022 года спрос на услуги психологов увеличился на 40–60%. Крупные игроки (Zigmund.Online, YouTalk) работают по модели найма психологов в штат, а не по модели маркетплейса — это оставляет нишу для независимой платформы, где психологи работают как самозанятые или ИП.

Ключевое преимущество маркетплейс-модели: низкие операционные издержки, масштабируемость без найма психологов, большая гибкость для специалистов.

2.3 Бизнес-цели

| # | Цель | Метрика успеха | Горизонт |
| --- | --- | --- | --- |
| БЦ-1 | Удобный подбор проверенного психолога | Время от входа до первой записи ≤ 10 минут | 6 мес. после запуска |
| БЦ-2 | Снижение административной нагрузки на психологов | Время на адм. задачи ≤ 15 мин/день | 6 мес. после запуска |
| БЦ-3 | Доверие через верификацию специалистов | 100% психологов прошли проверку документов до публикации профиля | До запуска |
| БЦ-4 | Монетизация через комиссию | 15% комиссия с каждой оплаченной сессии; MRR ≥ 150 000 ₽ через 6 мес. | С момента запуска |
| БЦ-5 | Рост базы пользователей | 500 клиентов и 100 психологов за 6 месяцев | 6 мес. после запуска |
| БЦ-6 | Удержание психологов на платформе | Отток психологов ≤ 10% в месяц | 3 мес. после запуска |

3. Заинтересованные стороны

| Роль | Описание | Интересы | Влияние на проект |
| --- | --- | --- | --- |
| Клиент | Человек, ищущий психологическую помощь | Быстрый и безопасный подбор, конфиденциальность, прозрачные цены | Высокое (основной источник дохода) |
| Психолог | Дипломированный специалист, ведущий частную практику | Новые клиенты, удобное расписание, своевременные выплаты, низкая комиссия | Высокое (без них нет предложения) |
| Администратор платформы | Сотрудник(и), верифицирующий психологов и модерирующий контент | Качество специалистов, соответствие требованиям, удобные инструменты | Высокое (гейткипер качества) |
| Служба поддержки | Команда, обрабатывающая обращения клиентов и психологов | Чёткие регламенты, инструменты CRM, SLA на обращения | Среднее (влияет на NPS) |
| Платёжный провайдер | Внешний сервис обработки платежей и фискализации | Корректная интеграция, соблюдение требований 54-ФЗ и 152-ФЗ | Среднее (внешняя зависимость) |
| Регулятор (ФНС, Роскомнадзор) | Государственные органы надзора | Соответствие 54-ФЗ (кассы), 152-ФЗ (данные), налоговая отчётность | Высокое (блокирующий фактор) |

4. Пользовательские персоны

4.1 Персона 1 — Клиент: Анна, 29 лет

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Ситуация | Испытывает тревогу, хочет попробовать психотерапию впервые. Не знает, с чего начать. |
| Цели | Найти психолога с опытом работы с тревогой, онлайн, в вечернее время, до 3 000 ₽/сессия |
| Боли | Не знает, как выбрать специалиста. Боится попасть к шарлатану. Не хочет звонить — хочет записаться самостоятельно. Боится, что данные о её обращении станут кому-то известны. |
| Ожидания | Понятная анкета психолога, реальные отзывы, возможность написать психологу перед записью. Гарантия возврата при отмене. |
| Сценарий успеха | Нашла психолога за 5 минут → записалась сама → оплатила онлайн → получила подтверждение в Telegram |

4.2 Персона 2 — Психолог: Дмитрий, 35 лет

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Ситуация | Ведёт частную практику, хочет расширить клиентскую базу без затрат на рекламу. |
| Цели | Получать новых клиентов, иметь удобное расписание, автоматически получать оплату, тратить минимум времени на администрирование. |
| Боли | Тратит много времени на переписку для записи. Клиенты забывают про сессии. Сложно отслеживать оплаты. Беспокоится о задержках выплат. |
| Ожидания | Личный кабинет с расписанием, автоматические напоминания клиентам, выплата в течение 1–2 рабочих дней после сессии, возможность установить свою политику отмен. |
| Сценарий успеха | Клиент нашёл Дмитрия → записался → оплатил → Дмитрий получил уведомление → провёл сессию → деньги зачислены на следующий день |

4.3 Персона 3 — Администратор платформы: Мария, 32 года

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Ситуация | Отвечает за верификацию новых психологов и модерацию отзывов. |
| Цели | Проверять документы качественно и быстро. Иметь инструменты для блокировки недобросовестных специалистов. |
| Боли | Нет структурированной очереди заявок. Нет чёткого чеклиста верификации. Нет истории действий по каждому психологу. |
| Ожидания | Очередь заявок с фильтрами, чеклист верификации с документами, лог действий, возможность запросить дополнительные документы. |

5. Ключевые бизнес-процессы

5.1 Процесс записи на сессию (To-Be)

Основной сценарий (Happy Path):

- Клиент вводит параметры поиска (специализация, формат, цена, время)

- Система отображает список подходящих верифицированных психологов

- Клиент изучает профиль психолога (опыт, отзывы, цены, доступные слоты)

- Клиент выбирает слот и нажимает «Записаться»

- Система предлагает оплатить сессию онлайн (слот резервируется на 15 минут)

- Клиент оплачивает → система выдаёт фискальный чек (54-ФЗ)

- Клиент и психолог получают уведомление (email + Telegram) с подтверждением

- Система отправляет напоминание за 24 часа и за 1 час до сессии

- Сессия проводится во внешнем сервисе (Zoom, Google Meet и пр.)

- Клиент оставляет отзыв → система передаёт оплату психологу (за вычетом 15% комиссии)

5.2 Политика отмен и возвратов

| Ситуация | Условие | Действие системы |
| --- | --- | --- |
| Клиент отменяет сессию | Более чем за 24 ч до начала | 100% возврат клиенту. Слот освобождается. |
| Клиент отменяет сессию | Менее чем за 24 ч до начала | Возврат 50% клиенту. Психолог получает 50% за вычетом комиссии. |
| Психолог отменяет сессию | Любое время | 100% возврат клиенту. Психолог не получает оплату. Уведомление администратору. |
| Клиент не явился | Не подключился через 20 мин после начала | Возврат не производится. Психолог получает 100% за вычетом комиссии. |
| Технический сбой платформы | Подтверждённый инцидент | 100% возврат клиенту. Ситуация рассматривается индивидуально. |
| Спор / диспут | Клиент или психолог оспаривает итог | Эскалация в службу поддержки. Решение в течение 5 рабочих дней. |

5.3 Процесс верификации психолога

- Психолог регистрируется и заполняет профиль

- Загружает обязательные документы: диплом о психологическом образовании, паспорт (страница с фото), документ о статусе самозанятого или ИП, при наличии — сертификаты о повышении квалификации

- Администратор проверяет документы в течение 2 рабочих дней

- При успехе: профиль активируется, психолог получает уведомление

- При отказе: администратор указывает причину, психолог может загрузить исправленные документы

- Профиль неверифицированного психолога недоступен для поиска клиентами

6. Высокоуровневые требования

6.1 Функциональные требования

| # | Область | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| ФТ-1 | Регистрация и профили | Регистрация клиентов и психологов. Заполнение профиля психолога (специализация, методы, форматы, цены, фото, биография, образование). Управление профилем клиента. |
| ФТ-2 | Верификация психологов | Загрузка документов психологом. Очередь верификации для администратора. Чеклист проверки. Статусы: «На проверке», «Верифицирован», «Отклонён». Лог действий. |
| ФТ-3 | Поиск и подбор | Фильтрация по специализации, формату (онлайн/оффлайн), цене, языку, доступным слотам, методу работы. Сортировка результатов. Профиль психолога с полной информацией. |
| ФТ-4 | Расписание и бронирование | Психолог управляет своим расписанием (добавляет/блокирует слоты). Клиент просматривает доступные слоты. Бронирование с 15-минутным резервом до оплаты. Отмена бронирования согласно политике (раздел 5.2). |
| ФТ-5 | Оплата и выплаты | Онлайн-оплата при бронировании. Выдача фискального чека (54-ФЗ). Возврат согласно политике отмен. Выплата психологу в течение 2 рабочих дней после сессии за вычетом 15% комиссии. Удержание комиссии платформой. |
| ФТ-6 | Управление сессиями | Список предстоящих и прошедших сессий для клиента и психолога. История платежей. |
| ФТ-7 | Отзывы | Клиент оставляет оценку (1–5) и текстовый отзыв после сессии. Психолог может ответить на отзыв. Модерация отзывов администратором перед публикацией. Запрет отзывов без завершённой сессии. |
| ФТ-8 | Уведомления | Email и Telegram: подтверждение бронирования, напоминания (за 24 ч и за 1 ч), уведомление об отмене, подтверждение выплаты. Пользователь может настроить каналы уведомлений. |
| ФТ-9 | Личный кабинет психолога | Статистика (количество сессий, средний рейтинг, заработок). История выплат. Управление профилем и документами. Статус верификации. |
| ФТ-10 | Панель администратора | Очередь верификации. Модерация отзывов. Управление пользователями (блокировка). Базовые метрики платформы. |

6.2 Нефункциональные требования

| # | Категория | Требование |
| --- | --- | --- |
| НФТ-1 | Безопасность | Персональные данные клиентов (включая факт обращения) не передаются третьим лицам без согласия |
| НФТ-2 | Безопасность | Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»: уведомление Роскомнадзора, политика обработки ПД, хранение данных на территории РФ |
| НФТ-3 | Регуляторика | Соответствие 54-ФЗ «О применении ККТ»: выдача фискальных чеков при каждой оплате и возврате через онлайн-кассу |
| НФТ-4 | Производительность | Время ответа страницы поиска ≤ 2 сек при нагрузке 1 000 одновременных пользователей |
| НФТ-5 | Доступность | Uptime платформы ≥ 99.5% (допустимый простой ≤ 3.65 ч/мес.) |
| НФТ-6 | Надёжность | Платёжные операции идемпотентны — повторный запрос не создаёт дубль платежа |
| НФТ-7 | Конфиденциальность | Психолог не видит контактные данные клиента (телефон, email) до подтверждения бронирования |
| НФТ-8 | Масштабируемость | Архитектура поддерживает горизонтальное масштабирование без изменения кода приложения |
| НФТ-9 | Безопасность | Передача данных только по HTTPS (TLS 1.2+). Хранение паролей через bcrypt/Argon2. Базовая защита от OWASP Top 10. |

7. Ограничения и допущения

7.1 Ограничения

- Платформа не является медицинским учреждением и не оказывает медицинские услуги — только маркетплейс

- Платёжный провайдер — российское решение; интеграция с иностранными платёжными системами не предусмотрена

- MVP не включает встроенный видеозвонок — сессии проводятся во внешних сервисах (Zoom, Google Meet и пр.)

- Платформа не несёт ответственности за качество психологической помощи — только за верификацию документов

- Верификация документов осуществляется вручную — автоматическая проверка через государственные реестры не включена в MVP

7.2 Допущения

- Психологи работают как самозанятые или ИП — это определяет модель налогообложения и договорные отношения

- Верификация документов выполняется администратором вручную в течение 2 рабочих дней

- Клиент обязан принять оферту и политику конфиденциальности при регистрации

- Психолог обязан принять договор оферты, регулирующий условия работы и комиссию

- Первый публичный запуск предполагает минимум 20 верифицированных психологов

- Переговоры с платежным провайдером ведутся параллельно с разработкой; договор подписан до начала интеграции

8. Риски проекта

| # | Риск | Категория | Вероят-ность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-1 | Психолог предоставил поддельные документы | Регуляторный / Репутационный | Средняя | Высокое | Проверка по реестрам вузов, быстрая деактивация по жалобам |
| Р-2 | Инцидент с клиентом (жалоба на некорректные действия психолога) | Репутационный | Средняя | Высокое | Чёткая политика модерации, служба поддержки, эскалация |
| Р-3 | Утечка персональных данных клиентов | Безопасность / Регуляторный | Низкая | Критическое | Шифрование, 152-ФЗ, регулярные аудиты безопасности |
| Р-4 | Низкая конверсия из поиска в бронирование | Бизнес | Высокая | Среднее | Привлечение 50+ психологов до запуска, маркетинг, реферальная программа |
| Р-5 | Психологи уходят на другие платформы из-за комиссии | Бизнес | Средняя | Высокое | Мониторинг конкурентов, гибкость комиссии, бонусная программа |
| Р-6 | Отказ платёжного провайдера или изменение условий | Операционный | Низкая | Высокое | Готовность к интеграции альтернативы, абстракция платёжного слоя |
| Р-7 | Сбой в уведомлениях приводит к пропускам сессий | Операционный | Средняя | Среднее | Резервирование каналов (email + Telegram), мониторинг доставки |
| Р-8 | Нарушение 54-ФЗ: отсутствие фискальных чеков | Регуляторный | Средняя | Критическое | Интеграция с онлайн-кассой до запуска; тестирование фискализации |

9. Критерии успеха MVP

MVP считается готовым к публичному запуску при одновременном выполнении всех критериев:

| # | Критерий | Метрика / Условие |
| --- | --- | --- |
| КУ-1 | Функциональная готовность | Реализованы все ФТ (ФТ-1 — ФТ-10) в объёме, достаточном для полного цикла: регистрация → поиск → запись → оплата → сессия → отзыв → выплата |
| КУ-2 | Верифицированные психологи | На платформе не менее 20 верифицированных психологов с заполненными профилями и доступными слотами |
| КУ-3 | Интеграция с оплатой и фискализацией | Успешно проведено не менее 50 тестовых платежей через платежного провайдера, включая сценарии возврата и фискальные чеки (54-ФЗ) |
| КУ-4 | Производительность | Страница поиска отвечает ≤ 2 сек при нагрузке 1 000 одновременных пользователей (нагрузочное тестирование пройдено) |
| КУ-5 | Безопасность | Пройден базовый аудит безопасности (OWASP Top 10), подтверждено соответствие 152-ФЗ, данные хранятся на серверах РФ |
| КУ-6 | Политика отмен работает | Все сценарии отмен (клиент за 24 ч, клиент менее 24 ч, психолог, no-show) протестированы и работают корректно |
| КУ-7 | Документация и юридическая база | Подготовлены: пользовательские инструкции, политика конфиденциальности, публичная оферта для клиентов и психологов |
| КУ-8 | Процессы поддержки | Настроены каналы обращений (email), внутренние регламенты обработки инцидентов и споров, SLA ответа ≤ 24 ч |

10. Зависимости проекта

| # | Зависимость | Тип | Критич-ность |
| --- | --- | --- | --- |
| З-1 | Регистрация юридического лица для приёма платежей и уплаты налогов | Юридическая | Блокирует запуск |
| З-2 | Заключение договора (платёжный провайдер + онлайн-касса) | Внешняя | Блокирует запуск |
| З-3 | Назначение ответственного за верификацию психологов (минимум 1 человек) | Операционная | Блокирует запуск |
| З-4 | Юридическое оформление документов: согласие на обработку ПД (152-ФЗ), публичная оферта, политика конфиденциальности | Юридическая | Блокирует запуск |
| З-5 | Регистрация в качестве оператора ПД в Роскомнадзоре (152-ФЗ) | Юридическая | Блокирует запуск |
| З-6 | Интеграция с провайдером email-рассылок (SendPulse / UniSender) | Внешняя | Высокая |
| З-7 | Настройка Telegram-бота для уведомлений | Техническая | Высокая |
| З-8 | Настройка доменного имени и SSL-сертификата | Техническая | Высокая |
| З-9 | Привлечение 20+ верифицированных психологов до публичного запуска | Операционная | Высокая |

11. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Сессия | Встреча клиента с психологом продолжительностью от 50 до 90 минут, проводимая онлайн во внешнем сервисе |
| Верификация | Проверка администратором подлинности документов об образовании и личности психолога |
| Слот | Конкретное время в расписании психолога, доступное для бронирования клиентом |
| Бронирование | Факт записи клиента на конкретный слот к конкретному психологу, подтверждённый оплатой |
| Комиссия | Процент от стоимости сессии, удерживаемый платформой (15%). Взимается при каждой успешной выплате психологу. |
| Резерв слота | Временная блокировка слота (15 минут) с момента начала оформления бронирования до подтверждения оплаты |
| MVP | Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт для публичного запуска |
| No-show | Ситуация, когда клиент не подключился к сессии в течение 20 минут после её начала |
| Диспут | Спор между клиентом и психологом по итогам сессии, передаваемый на рассмотрение службы поддержки |
| 152-ФЗ | Федеральный закон «О персональных данных» — регулирует сбор, хранение и обработку ПД |
| 54-ФЗ | Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники» — требует выдачи фискального чека при оплате |
| Оферта | Публичный договор, регулирующий условия использования платформы пользователями (клиентами и психологами) |

12. История изменений документа

| Версия | Дата | Автор | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Апрель 2026 | Тезикова Е. | Первоначальная версия документа |
| 2.0 | Май 2026 | Тезикова Е. | Добавлены: процессы (to-be), политика отмен и возвратов, персона администратора, стейкхолдеры (служба поддержки, регулятор), требования 54-ФЗ, З-5 (Роскомнадзор), расширены ФТ-2, ФТ-4, ФТ-5, риск Р-8, история изменений, таблица аудитории |